上犹县地质灾害基层防灾能力建设工程项目遴选公告

- 一、项目概况及招标范围

1.项目名称：上犹县地质灾害基层防灾能力建设工程项目

2.遴选人：上犹县自然资源局

3.工程项目建设地址：上犹县各乡镇

4.承包方式：施工总承包

5.施工标段：本项目共一个标段，工程包括工程量清单、图纸及其他相关文件所涵盖的所有工作内容。

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上犹县地质灾害基层防灾能力建设工程项目 | 1.开展山区切坡建房简易评估10处。 2.完成全县15处崩塌、滑坡隐患点施工图纸设计、简易工程治理，采取砌筑截排水沟、消方减载、坡改梯、护坡、坡脚支档等简易工程措施。 3. 宣传培训及演练 各乡镇设立地质灾害宣传栏，各行政村印刷宣传挂图，向全社会发放防灾科普宣传单，多层次广泛开展地质灾害防灾减灾知识宣传普及工作。同时对群测群防监测人员开展地质灾害防治培训、对中小学生开展地质灾害防治教育。选择威胁人数多，影响范围广的隐患点开展一次地质灾害应急演练。 | 1 | 项 |
| 项目要约价：壹佰壹拾壹万肆仟肆佰元整（¥1114400.00） |  |  |  |  |

6.计划工期：合同签订后60日内完成服务，具体安排可根据采购人要求和实际情况进行调整。

7.定标方式：确定一名中选人，现场公开摇号。

8.施工方式及计划开完工时间

施工方式：施工总承包方式，包括包工包料。

计划开工时间：2022年9月30日前。

计划完工时间：2022年11月20日前完工。

9.质量要求：工程质量要求达到国家施工验收规范合格及以上标准。

10.履约保证金：按合同金额的5%缴纳履约保证金，履约保证金由业主单位在签订合同前收取，项目完成竣工验收后七个工作日内一次性无息退还。

11.付款方式：本工程按工程进度支付工程款，工程结算前以合同价为计算基数，完成山区切坡建房简易评估工作及简易工程治理设计支付工程进度款10%；完成简易工程治理并通过核销隐患点后支付工程进度款50%；完成宣传培训及演练工作后支付进度款30%；办理结算审计后，按审计确定的工程造价支付进度款至97%，扣留3%的工程质量保修金。质保金在工程竣工验收合格满一年后无质量问题退还（无息）。工程验收不合格需无条件返工，业主不支付任何费用。

12.代理服务费：本工程代理服务费由中选人向代理机构支付，代理服务费固定金额陆仟元整，于领取发包通知书时一次性支付。

- 二、投标（申请）人应具备的资格条件：

1. 具有自然资源（国土）行政主管部门核发的地质灾害危险性评估乙级或以上资质证书。

2. 具有自然资源（国土）行政主管部门核发的地质灾害设计乙级或以上资质证书。

3. 具有自然资源（国土）行政主管部门核发的地质灾害治理工程施工乙级或以上资质证书。

4. 具有有效期内的企业安全生产许可证书。

三、应当提交的资格文件：（资格文件装订成册，提交一份）

1.企业营业执照复印件加盖公章。

2.企业资质证书复印件加盖公章。

3.企业安全生产许可证书复印件加盖公章。

4.投标承诺书。

5.授权委托书。

四、遴选时间、地点：

时间：2022年9月26日15点00分（北京时间）

地点：上犹县嘉福花园2号楼208写字楼（五指峰大道与安顺路交汇处）

五、各申请人若对此次遴选项目有任何疑问，可于遴选截止日之前来电咨询。

联系人：赖先生

电话 ：19970713708

上犹县自然资源局

- 2022年9月20日

附件：

1.企业营业执照复印件加盖公章。

2. 企业资质证书复印件加盖公章。

3.企业安全生产许可证书复印件加盖公章。

4.投标承诺书

上犹县自然资源局：

- 1.根据上犹县地质灾害基层防灾能力建设工程项目遴选公告，我单位经考察现场和仔细研究公告的全部内容后，我单位全面响应遴选人发出的要约价人民币壹佰壹拾壹万肆仟肆佰元整（¥1114400.00），该要约价为我单位的投标报价，投标报价即为中标价，中标价即为合同价。按合同约定实施和完成本遴选范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上犹县地质灾害基层防灾能力建设工程项目 | 1.开展山区切坡建房简易评估10处。 2.完成全县15处崩塌、滑坡隐患点施工图纸设计、简易工程治理，采取砌筑截排水沟、消方减载、坡改梯、护坡、坡脚支档等简易工程措施。 3. 宣传培训及演练 各乡镇设立地质灾害宣传栏，各行政村印刷宣传挂图，向全社会发放防灾科普宣传单，多层次广泛开展地质灾害防灾减灾知识宣传普及工作。同时对群测群防监测人员开展地质灾害防治培训、对中小学生开展地质灾害防治教育。选择威胁人数多，影响范围广的隐患点开展一次地质灾害应急演练。 | 1 | 项 |

2.我单位承诺在投标有效期内不修改、撤消投标资格文件。

3.如我方中标，下列承诺有效：

（1）在规定的期限内按要约价与你方签订合同，如有违约，你方有权中止我方中标并选择其他中标单位。

（2）按照合同规定和时间向你方递交履约保证金。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程，在施工中忠实履行合同。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、准确和有效。

投标单位：（单位章）

法定代表人（签字或盖章）：

地址：                        电话：

日期：    年   月   日

5.授权委托书

本人（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义递交、撤回、修改上犹县地质灾害基层防灾能力建设工程项目的投标资格文件，参加该工程项目的遴选活动和办理遴选相关事宜。代理人在遴选活动中因质疑、询标签署的澄清和补正。以及在合同谈判和签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限：自2022 年  月   日至2022年  月  日

代理人：             性别：           年龄：

职  务：

代理人无转委托权。特此委托。

附法定代表人、代理人身份证复印件

投标单位：（单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年   月  日