上犹县荣盛高岭土矿等3个废弃矿山生态修复项目遴选公告

- 一、项目概况及招标范围

1.项目名称：上犹县荣盛高岭土矿等3个废弃矿山生态修复项目

2.遴选人：上犹县自然资源局

3.工程项目建设地址：双溪乡高洞村、平富乡信地村、营前镇石溪村

4.承包方式：施工总承包。

5.施工标段：本项目共一个标段，工程包括工程量清单、图纸及其他相关文件所涵盖的所有工作内容。

| 序号 | 矿山名称 | 矿种 | 地理位置 | 主要修复任务 | 主要修复措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上犹县荣盛高岭土矿 | 高岭土 | 双溪乡高洞村 | 修坡、恢复植被 | 坡面修整、土石方场地平整、加筋防冲毯护坡、覆土复绿 |
| 2 | 上犹县平富乡高岭土矿 | 高岭土 | 平富乡信地村 | 恢复植被 | 坡面修整、土石方场地平整、覆土复绿 |
| 3 | 安顺花岗岩建材有限公司伯公坳采石场 | 建筑石料 | 营前镇石溪村 | 地形地貌景观修复、恢复植被 | 坡面修整、土石方场地平整、加筋防冲毯护坡、覆土复绿 |
| 项目要约价：￥1845850.22元 |  |  |  |  |  |

6.计划工期：合同签订后5天内开工，以开工令为准（书面并经双方签字确认），总工期90天。考虑复绿工程季节要求，挂网喷播、植树等复绿工程可顺延至2023年3月底前完成。

7.定标方式：确定一名中选人，现场公开摇号。

8.施工方式及计划开完工时间

施工方式：施工总承包方式，包括包工包料。

计划开工时间：2022年8月20日前。

计划完工时间：2022年11月20日前完工。

9.质量要求：工程质量要求达到国家施工验收规范合格及以上标准。

10.履约保证金：按合同金额的5%缴纳履约保证金，履约保证金由业主单位在签订合同前收取，项目完成竣工验收后七个工作日内一次性无息退还。

11.付款方式：本工程按工程进度支付工程款，工程结算前以合同价为计算基数，完成总工程量的70%时支付工程进度款50%；工程完工，通过业主组织的自验收后支付工程进度款80%，办理结算审计后，按审计确定的工程造价支付进度款至97%，扣留3%的工程质量保修金。质保金在工程竣工验收合格满一年后无质量问题退还（无息）。工程验收不合格需无条件返工，业主不支付任何费用。

12.代理服务费：本工程代理服务费由中选人向代理机构支付，代理服务费固定金额肆仟伍佰元整，于领取发包通知书时一次性支付。

- 二、投标（申请）人应具备的资格条件

1. 具有自然资源（国土）行政主管部门核发的地质灾害治理工程施工乙级或以上资质证书。

2. 具有有效期内的企业安全生产许可证书。

三、应当提交的资格文件：（资格文件装订成册，提交一份）

1.企业营业执照复印件加盖公章。

2.企业资质证书复印件加盖公章。

3.企业安全生产许可证书复印件加盖公章。

4.投标承诺书。

5.授权委托书。

四、遴选时间、地点：

时间：2022年8月12日10点00分（北京时间）

地点：上犹县嘉福花园2号楼208写字楼（五指峰大道与安顺路交汇处）

五、各申请人若对此次遴选项目有任何疑问，可于遴选截止日之前来电咨询。

联系人：赖先生

电话 ：19970713708

上犹县自然资源局

- 2022年8月8日

附件：

1.企业营业执照复印件加盖公章。

2. 企业资质证书复印件加盖公章。

3.企业安全生产许可证书复印件加盖公章。

4.投标承诺书

上犹县自然资源局：

- 根据上犹县荣盛高岭土矿等3个废弃矿山生态修复项目遴选公告，我单位经考察现场和仔细研究公告的全部内容后，我单位全面响应遴选人发出的要约价人民币壹佰捌拾肆万伍仟捌佰伍拾元整（￥1845850.22），该要约价为我单位的投标报价，投标报价即为中标价，中标价即为合同价。按合同约定实施和完成本遴选范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

| 序号 | 矿山名称 | 矿种 | 地理位置 | 主要修复任务 | 主要修复措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上犹县荣盛高岭土矿 | 高岭土 | 双溪乡高洞村 | 修坡、恢复植被 | 坡面修整、土石方场地平整、加筋防冲毯护坡、覆土复绿 |
| 2 | 上犹县平富乡高岭土矿 | 高岭土 | 平富乡信地村 | 恢复植被 | 坡面修整、土石方场地平整、覆土复绿 |
| 3 | 安顺花岗岩建材有限公司伯公坳采石场 | 建筑石料 | 营前镇石溪村 | 地形地貌景观修复、恢复植被 | 坡面修整、土石方场地平整、加筋防冲毯护坡、覆土复绿 |

2.我单位承诺在投标有效期内不修改、撤消投标资格文件。

3.如我方中标，下列承诺有效：

（1）在规定的期限内按要约价与你方签订合同，如有违约，你方有权中止我方中标并选择其他中标单位。

（2）按照合同规定和时间向你方递交履约保证金。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程，在施工中忠实履行合同。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、准确和有效。

投标单位：（单位章）

法定代表人（签字或盖章）：

地    址：                        电    话：

日期：    年   月   日

5.授 权 委 托 书

本人（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义递交、撤回、修改上犹县荣盛高岭土矿等3个废弃矿山生态修复项目的投标资格文件，参加该工程项目的遴选活动和办理遴选相关事宜。代理人在遴选活动中因质疑、询标签署的澄清和补正。以及在合同谈判和签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限：自2022 年  月   日至2022年  月  日

代理人：             性别：           年龄：

职  务：

代理人无转委托权。特此委托。

附法定代表人、代理人身份证复印件

投标单位：（单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年   月  日