太屋场石拱桥抢救性维修工程项目遴选公告

一、项目概况及招标范围

1.项目名称：太屋场石拱桥抢救性维修工程项目

2.遴选人：江西省上犹县博物馆

3.工程项目建设地址：上犹县寺下镇

4.承包方式：施工总承包。

5.施工标段：本项目共一个标段，工程包括工程量清单、图纸及其他相关文件所涵盖的所有工作内容。

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 要约价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太屋场石拱桥抢救性维修工程项目 | 本工程为太屋场石拱桥抢救性维修工程。完成施工图及工程量清单中所包含的所有内容。 | ¥160053.74 |

6.计划工期：合同签订后，以开工令为准（书面并经双方签字确认），总工期60天。

7.定标方式：确定一名中选人，现场公开摇号。

8.施工方式及计划开完工时间

施工方式：施工总承包方式，包括包工包料。

计划开工时间：2024年3月27日前。

计划完工时间：2024年5月27日前完工。

9.质量要求：工程质量要求达到国家施工验收规范合格及以上标准。

10.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

11.付款方式：双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：按项目实施进度拨付工程款，工程结算前以合同包干价为计算基数，完成工程总量的50%时支付已完成工程量的80%的进度款，当工程完工后支付合同价的80%；在验收合格后付清剩余结算审计价。增减工程价款不进入进度款支付，该部分价款至结算审计后一并支付。工程验收不合格需无条件返工，业主不支付任何费用。

12.保修期：自验收合格之日起，提供壹年保修期。

13.代理服务费：本工程代理服务费由中选人向代理机构支付，代理服务费固定金额（￥3000.00）叁仟元整，于领取发包通知书时一次性支付。

二、投标（申请）人应具备的资格条件

1.具备建设行政主管部门核发的文物保护工程施工或古建筑工程维修三级及以上资质；

2.具有有效期内的企业安全生产许可证书。

三、应当提交的资格文件：（资格文件装订成册，提交一份）

1.企业营业执照复印件加盖公章。

2.企业资质证书复印件加盖公章。

3.企业安全生产许可证书复印件加盖公章。

4.投标承诺书。

5.授权委托书。

四、遴选时间、地点：

时间：2024年3月22日15:00（北京时间）

地点：上犹县嘉福花园2号楼208写字楼（五指峰大道与安顺路交汇处）

五、各申请人若对此次遴选项目有任何疑问，可于遴选截止日之前来电咨询。

联系人：周先生

联系电话 ：18720788663

江西省上犹县博物馆

- 2024年3月18日

附件：

1.企业营业执照复印件加盖公章。

2. 企业资质证书复印件加盖公章。

3.企业安全生产许可证书复印件加盖公章。

4.投标承诺书

江西省上犹县博物馆：

- 1.根据太屋场石拱桥抢救性维修工程项目遴选公告，我单位经考察现场和仔细研究公告的全部内容后，我单位全面响应遴选人发出的要约价人民币壹拾陆万零伍拾叁元柒角肆分（￥160053.74），该要约价为我单位的投标报价，投标报价即为中标价，中标价即为合同价。按合同约定实施和完成本遴选范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 要约价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太屋场石拱桥抢救性维修工程项目 | 本工程为太屋场石拱桥抢救性维修工程。完成施工图及工程量清单中所包含的所有内容。 | ¥160053.74 |

2.我单位承诺在投标有效期内不修改、撤消投标资格文件。

3.如我方中标，下列承诺有效：

（1）在规定的期限内按要约价与你方签订合同，如有违约，你方有权中止我方中标并选择其他中标单位。

（2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程，在施工中忠实履行合同。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、准确和有效。

投标单位：（单位章）

法定代表人（签字或盖章）：

地    址：                        电    话：

日期：    年   月   日

5.授 权 委 托 书

本人（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义递交、撤回、修改太屋场石拱桥抢救性维修工程项目的投标资格文件，参加该工程项目的遴选活动和办理遴选相关事宜。代理人在遴选活动中因质疑、询标签署的澄清和补正。以及在合同谈判和签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限：自2024年  月   日至2024年  月  日

代理人：             性别：           年龄：

职  务：

代理人无转委托权。特此委托。

附法定代表人、代理人身份证复印件

投标单位：（单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年   月  日